参赛作品完整计划

暖笺·AI家书

把今天，写给想念的人。

| 项目属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 参赛方向 | AI产品实现 |
| 产品形态 | 微信小程序，配套 H5 分享阅读页 |
| 核心用户 | 异地求学、工作，且希望与家人持续分享生活的年轻人 |
| 核心收信人 | 父母、祖父母及长期异地亲友 |
| 计划版本 | V1.0 ¦ 2026年8月 |
| 文档用途 | 团队立项、产品设计、开发排期、比赛提交与上架准备 |

项目结论 暖笺不是自动读取生活数据的监控工具，而是由用户主动选择素材、AI协助创作、用户确认后发送的多媒体家书产品。首版以小程序完成可用闭环，再扩展为手书长图、语音和短片等输出。

执行摘要

暖笺面向异地生活的年轻人，解决“想和家人分享，却没有时间组织语言”的日常沟通问题。用户可以主动选择照片、聊天截图、语音、日程信息和一句简单总结，设置收信人、语气、重点与禁用内容，系统据此生成一封可编辑、可追溯的家书。

产品最终提供动态家书、手书长图和家书短片三种结果：动态家书支持语音、BGM和家人回复；手书长图适合保存、转发和打印；短片用于微信分享和参赛展示。AI只处理用户主动提交的内容，并通过来源标记、隐私过滤和人工确认降低事实编造与信息泄露风险。

一、项目定位与参赛适配

1.1 作品定位

作品名称：暖笺·AI家书。

一句话定义：把用户主动选择的生活碎片，整理成家人听得懂、愿意读、可以回复的一封数字家书。

产品核心不是生成一段漂亮文字，而是建立“真实素材—用户意图—AI表达—家人反馈”的完整闭环。

1.2 参赛方向适配

本作品选择AI产品实现方向，满足真实生活场景、可演示、可验证和可提交产品说明书等要求。比赛演示重点不放在模型参数，而放在用户从素材选择到家人阅读、收听和回复的完整体验。

真实场景：异地家庭沟通与亲情表达。

AI作用：多模态理解、叙事重组、代际表达转换、事实与隐私检查。

可验证结果：生成耗时、事实准确性、用户编辑率、长辈理解度和回复完成率。

比赛输出：30秒至3分钟演示视频、产品说明书、小程序体验版本和可选代码仓库。

二、背景与用户需求

2.1 项目背景

年轻人的一天由照片、聊天、语音、会议、课程和零散情绪组成。信息越来越多，但真正能够传递给家人的，往往只有一句“我挺好的”。父母能够收到消息，却很难理解孩子的近况、努力和细小的快乐。

现有工具要么需要用户从零写完整文字，要么直接对大量生活数据进行自动处理。前者表达成本高，后者容易造成隐私暴露、事实误读和不适当发送。暖笺选择“用户主动选择，AI辅助组织，用户最终确认”的中间路径。

2.2 目标用户

| 用户层级 | 典型特征 | 主要需求 |
| --- | --- | --- |
| 核心用户 | 18至35岁的异地学生、研究生和年轻职场人 | 低成本记录并分享今天真实发生的事 |
| 收信用户 | 父母、祖父母等长辈 | 大字阅读、语音收听、简单回复 |
| 扩展用户 | 伴侣、异地亲友和照护关系中的家庭成员 | 保持稳定的情感连接和生活同步 |

2.3 核心问题

- 有内容但没有时间：生活素材分散，无法组织成完整表达。

- 有表达意愿但不会写：担心太正式、太煽情或让家人担心。

- 工具不适合长辈：复杂页面、字号小、音频入口不明显。

- AI存在信任风险：生成内容可能夸大、编造或暴露敏感信息。

三、产品方案

3.1 核心用户流程

- 用户在小程序中选择照片、聊天截图、语音、日程截图或文字。

- 用户补充“今天最想让家人知道的一件事”。

- 用户设置收信人、语气、长度、强调内容和禁止出现的内容。

- AI生成家书草稿，并为段落标记其来源素材。

- 用户修改、删除或重新生成，确认后形成正式家书。

- 系统同时生成动态阅读页、手书长图和可选语音/短片。

- 家人阅读、播放或回复，形成下一次家书的互动入口。

3.2 核心功能范围

| 模块 | V1.0功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 素材输入 | 相册选图、聊天截图、语音、文字和日程截图 | 用户可在3分钟内完成素材选择 |
| 风格控制 | 收信人、语气、篇幅、重点、禁用内容 | 生成结果符合用户指定风格 |
| AI生成 | 正文、标题、照片说明、结尾问候 | 无明显事实编造，支持编辑和重生成 |
| 动态家书 | 图文、语音、BGM、家人回复 | 长辈可独立打开、播放和回复 |
| 静态导出 | 手书风格长图 | 图片清晰、文字不溢出、适合保存分享 |
| 隐私控制 | 来源查看、敏感内容删除、生成前确认 | 未确认素材不进入正式家书 |

四、家书内容与输出设计

4.1 家书内容结构

标题与日期：例如“写给家的今天”。

开头问候：根据收信人和风格自动生成。

今日片段：围绕用户选择的照片、文字和语音组织内容。

想让家人知道的事：优先体现用户主动输入的意图。

结尾问候：提醒、感谢、想念或邀请家人回复。

4.2 输出形态

| 输出形态 | 主要能力 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 动态家书 | 图文阅读、语音、BGM、回复 | 小程序内正式阅读 |
| 手书长图 | 信纸、手写字体、照片、日期和署名 | 保存、转发、打印和纪念 |
| 家书短片 | 照片、手书文字、语音和BGM合成 | 微信分享和比赛视频 |

输出原则 动态家书是主产品，手书长图和短片是同一份家书的不同表达形式。静态图片不承担播放语音的职责，可以通过小程序卡片或可选二维码回到动态家书。

五、AI方案与技术架构

5.1 AI能力分层

| 能力层 | 处理内容 | 产品价值 |
| --- | --- | --- |
| 多模态理解 | 照片、截图、语音、文字 | 提取可用于家书的事实和生活细节 |
| 叙事重组 | 时间、事件和情绪线索 | 将碎片组织成自然的日常叙事 |
| 表达转换 | 用户意图、收信人和语气 | 让不同年龄层容易理解 |
| 事实检查 | 草稿与来源素材 | 降低AI编造和过度发挥 |
| 隐私过滤 | 人名、地点、金额和敏感内容 | 让用户在发送前掌控信息范围 |
| 多媒体生成 | 语音、长图和短片 | 形成可读、可听、可收藏的家书 |

5.2 技术架构

前端采用微信小程序；后端提供素材上传、AI编排、草稿保存、媒体渲染和阅读分享接口。家书内容使用结构化数据保存，文字、图片和音频分别管理，便于编辑、导出和后续扩展。

建议的处理链路为：小程序素材输入 -> 图片/OCR与语音转文字 -> 内容规范化 -> AI结构化生成 -> 来源与隐私检查 -> 用户确认 -> 动态页面、长图和短片渲染。

5.3 数据边界

不直接读取微信聊天记录，不自动扫描全部相册。

只处理用户主动选择或上传的素材。

正式发送前必须经过用户确认。

原始素材支持删除，默认不长期保存未使用内容。

不克隆家人声音；语音使用用户主动上传的声音或合规TTS。

六、交互与视觉设计

6.1 小程序页面

首页：突出“写一封家书”，同时展示最近家书和未读回复。

素材页：照片、聊天截图、语音和文字四类入口清晰分开。

意图页：使用自然语言填写“今天想让家人知道什么”。

风格页：以卡片展示“报平安、分享生活、成长汇报、节日问候”等模板。

草稿页：正文可编辑，每段显示来源，敏感信息提供删除按钮。

阅读页：大字号、低操作复杂度、语音播放按钮突出。

6.2 手书长图设计

手书长图采用竖向阅读结构，包含信纸纹理、日期、标题、正文、照片、署名和可选二维码。视觉风格应保持克制和真实，避免过度装饰，使其像一封真正愿意保存的信。

七、比赛展示与提交方案

7.1 演示视频脚本

- 年轻人收到父母消息，只能回复“我挺好的”。

- 用户选择三张照片、一段语音和一句总结。

- 用户选择“写给妈妈、自然温暖、不强调疲惫”。

- AI生成草稿，用户删除一处敏感内容并确认。

- 展示动态家书、语音播放和手书长图。

- 父母端大字阅读并语音回复。

- 结尾表达产品价值：让关心更容易被听见。

7.2 提交材料

30秒至3分钟演示视频。

产品说明书。

小程序体验版本或演示链接。

可选代码仓库和技术说明。

快手发布时添加指定话题，并标注AI生成内容与素材来源。

八、开发、测试与上架计划

| 阶段（纯属参考） | 时间 | 主要产出 | 完成门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品冻结 | 第1-2天 | PRD、流程、风格、数据边界 | 团队对MVP范围无分歧 |
| 交互原型 | 第3-4天 | 五个核心页面原型 | 可完整走通一封家书 |
| 核心开发 | 第5-10天 | 上传、生成、编辑、阅读 | 首封家书端到端完成 |
| 多媒体输出 | 第11-13天 | 长图、语音、短片 | 三种输出可稳定生成 |
| 用户测试 | 第14-16天 | 测试记录、问题清单、修复版 | 长辈可以独立阅读和回复 |
| 比赛材料 | 第17-19天 | 视频、说明书、演示账号 | 视频和材料互相一致 |
| 发布提交 | 第20-21天 | 小程序审核、比赛报名和回填 | 提交信息完整且版本冻结 |

8.1 上架流程

- 申请并配置小程序账号、开发者和体验成员。

- 配置服务器域名、接口、媒体存储和隐私说明。

- 发布开发版，完成团队内部测试。

- 发布体验版，邀请年轻用户和长辈测试。

- 修复权限、隐私、内容安全和交互问题。

- 提交微信审核并准备正式发布。

- 同步保留H5演示页，以防正式审核时间影响比赛展示。

九、团队分工

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 队长：整体功能实现 | 负责产品技术方案、微信小程序、后端接口、AI生成链路、动态家书、手书长图与短片输出，并负责整体联调、版本质量和最终功能交付 |
| 成员一：产品内容流程 | 按照赛题场景完成用户需求梳理、家书样例与风格设计、素材准备、年轻用户和长辈测试、问题记录及内容与隐私确认 |
| 成员二：比赛传播流程 | 按照赛题要求完成演示视频脚本、拍摄与剪辑、快手账号发布、话题标签和AI内容标注、iCAN报名、材料回填、版权检查与提交版本冻结 |

本作品按三人团队组织：队长对整体功能实现和最终技术交付负责，另外两位成员分别承担产品内容流程和比赛传播流程。三人的工作边界应在立项时确认，并在提交前完成交叉检查。

十、验证指标与风险控制

10.1 首版验证指标

新用户能够在3分钟内完成一封家书生成。

生成文本与用户提供素材基本一致，无明显虚构。

用户能够准确删除不希望发送的信息。

长辈能够独立打开、阅读、播放和回复。

手书长图无文字溢出、图片裁切错误或不可读内容。

10.2 主要风险

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| AI编造事实 | 来源标记、用户确认、限制生成范围、保留原始素材对照 |
| 隐私泄露 | 主动上传、敏感字段删除、原始素材可删除、最小化保存 |
| 长辈不会使用 | 大字号、单一主按钮、语音入口突出、先做长辈测试 |
| 作品像普通AI写作 | 强调素材选择、风格控制、事实追溯和多媒体家书闭环 |
| 小程序审核延迟 | 账号尽早申请，同时保留H5体验和录屏版本 |
| 图片/音乐版权问题 | 使用用户自有素材、授权素材或明确标注AI生成来源 |

十一、立即执行清单

- 确定作品名称“暖笺·AI家书”和口号“把今天，写给想念的人”。

- 准备三组真实的一天素材：照片、语音、文字和一条想对家人说的话。

- 申请微信小程序账号并确认开发者、体验成员和发布主体。

- 先完成一封家书的完整样例，再扩展模板和功能。

- 把首版验收标准写入开发任务，不以“页面做完”作为完成标准。

- 同步制作一版H5演示页，作为比赛现场和审核延期时的备用方案。

首个里程碑 在第4天结束前，团队必须能够从四类素材中生成一封可编辑家书，并在小程序阅读页中完整展示。未达到这个里程碑前，不扩展家庭成员管理、日历同步和复杂AI功能。

附录：参考信息

本计划依据用户提供的快手·AI未来创造者挑战赛参赛文章整理。比赛的报名时间、材料格式、审核要求和学校认定标准，提交前应以iCAN官网、组委会通知和学校最新要求为准。